과 업 지 시 서

소규모 조직용 ERP·운영 OS 및 개인화 AI Agent 전체 구축

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제품명 | OrbitFlow (가칭) |
| 구축범위 | MVP가 아닌 전체 상용 제품 범위 |
| 대상 | 대학 동아리, 학생회, 연구실, 스터디, 협회, 비영리단체, 5~300명 규모 중소기업 |
| 구축기간 | 전체 구축 36주 + 안정화 12주 |
| 납품형태 | 반응형 SaaS, 전체 소스·설계·시험·운영 문서 |
| 문서버전 | v2.0 / 2026.08 |

문서 사용법 이 문서는 발주사·외주개발사·내부개발팀·AI 코딩 Agent가 같은 결과물을 만들기 위한 단일 기준이다. 화면, 기능, 데이터, API, 권한, AI 안전성, 시험, 검수기준 중 하나라도 누락하면 완료로 인정하지 않는다.

# 0. AI 개발 Agent에 전달할 마스터 지시문

복사하여 사용 당신은 시니어 제품 매니저, UX 디자이너, SaaS 아키텍트, 보안 엔지니어, AI Agent 엔지니어로 구성된 개발팀이다. 본 명세를 단일 진실원천으로 사용하여 OrbitFlow를 구현하라. 임의로 기능을 삭제하거나 권한 검증을 프론트엔드에만 두지 말라. 모든 데이터 접근은 tenant_id와 서버 권한 정책을 통과해야 한다. AI는 검색 전에 권한을 적용하고, 모든 답변에 근거를 제공하며, 데이터 변경·외부 발송·금전·권한 변경은 실행 미리보기와 명시적 승인을 거친다. 화면은 명세된 공통 셸·디자인 토큰·빈 상태·오류 상태·로딩 상태·권한 거부 상태를 포함한다. 각 기능 구현 시 DB 마이그레이션, API, 프론트 화면, 권한, 감사로그, 테스트, 문서를 함께 완료한다. 먼저 전체 리포지토리 구조·ERD·API 계약·디자인시스템·권한 매트릭스를 제안하고 승인 가능한 작은 작업 단위로 구현하되, 최종 제품 범위는 본 명세 전체이다.

## 0.1 구현 단위 완료조건

화면·반응형·빈 상태·오류·로딩·권한거부 상태

API·입력검증·오류코드·페이지네이션·멱등성

DB 마이그레이션·테넌트 격리·인덱스·감사필드

서버 권한검증·필드마스킹·감사로그

단위·통합·E2E·권한 테스트

OpenAPI·운영 문서·변경 기록

# 1. 과업 개요

동아리·학생회·연구실·스터디·비영리단체·중소기업의 운영 데이터를 통합하고, 각 구성원에게 역할·권한·업무이력 기반의 개인화 AI Agent를 제공하는 멀티테넌트 ERP·운영 OS

## 1.1 핵심 제품 원칙

하나의 제품에서 조직 유형별 용어·메뉴·템플릿만 달라진다.

개인화는 별도 모델 파인튜닝보다 권한·역할·업무·명시적 기억·도구 범위로 구현한다.

AI는 답변보다 업무 연결에 집중하되, 실행 권한은 조회→추천→초안→승인요청→실행으로 분리한다.

ERP 원천 데이터는 AI가 직접 임의 수정하지 않으며 모든 변경은 API·권한·검증·감사 계층을 통과한다.

개인정보·회계·권한·외부 발송은 사람 승인과 추적성을 우선한다.

모듈별 사용 여부를 조직 관리자가 켜고 끌 수 있다.

# 2. 사용자·권한 체계

| 역할 | 주요 책임 | 데이터 범위 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 최고관리자 | 전체 테넌트·요금제·장애·정책 관리 | 테넌트 원문 데이터는 명시적 지원 승인 없이는 열람 금지 |
| 조직 소유자 | 조직 생성·폐쇄·결제·최고 권한 위임 | 조직 전체 |
| 조직 관리자 | 회원·권한·모듈·연동·보안 설정 | 조직 전체, 결제 제외 가능 |
| 대표/회장 | 조직 현황·승인·정책·보고서 | 전사/전체 조직 |
| 부서장/팀장 | 부서 프로젝트·인력·예산·승인 | 소속 부서 |
| 총무/회계 | 회비·거래·예산·증빙·정산 | 재무 모듈 |
| 인사 담당자 | 구성원·근태·휴가·모집·온보딩 | 인사 모듈 |
| 프로젝트 관리자 | 프로젝트·업무·일정·자원 배정 | 담당 프로젝트 |
| 일반 구성원 | 본인 업무·일정·문서·공지·Agent | 허용된 조직 데이터 |
| 외부 협력자 | 공유된 프로젝트·문서·일정 | 지정 리소스만 |
| 감사자/열람자 | 감사 로그·보고서 읽기 | 읽기 전용 |

## 2.1 권한 판정 순서

사용자 인증과 세션 유효성 확인

tenant_id와 membership 상태 확인

역할별 resource/action 권한 확인

부서·프로젝트·본인·전체 등 scope 확인

필드 민감도와 마스킹 정책 확인

AI·내보내기·외부연동 등 채널별 추가 정책 확인

결과와 거부 사유를 감사로그에 기록

# 3. 전체 제품 범위

| 모듈 | 전체 기능 |
| --- | --- |
| 공통 플랫폼 | 워크스페이스 전환, 전역검색, 명령팔레트, 알림, 테마, 다국어, 개인설정 |
| 조직·회원·권한 | 조직 프로필, 부서, 직책, 역할, 초대, 조직도, RBAC/ABAC, 활동기간 |
| 프로젝트·업무 | 프로젝트, 목표, 업무, 하위업무, 칸반, 간트, 의존성, 반복업무, 업무량 |
| 일정·행사 | 개인/조직 캘린더, 행사, 회의, 참석, 장소·자산 예약, Google Calendar 동기화 |
| 회계·재무 | 회비, 수입·지출, 계정과목, 예산, 증빙, 정산, 청구, 승인, 결산, 보고서 |
| 자산·자원 | 장비·공간·소모품, 대여·반납, 예약, 재고, 점검, 폐기, QR 식별 |
| 인사·활동 | 프로필, 소속이력, 근태, 휴가, 활동점수, 모집, 온보딩·오프보딩 |
| 문서·지식 | 공지, 위키, 파일, 문서 편집, 버전, 태그, 회의록, 템플릿, 검색 |
| 인수인계 | 직책·프로젝트별 인계 패키지, 미완료업무, 반복일정, 핵심문서, 확인서 |
| 전자결재·승인 | 양식, 결재선, 대결, 합의, 반려, 회수, 의견, 감사 이력 |
| 개인화 AI Agent | 개인 브리핑, 조직 질의, 문서 생성, 업무 추천, 도구 실행, 기억·선호·승인 |
| 자동화 | 트리거-조건-액션 빌더, 스케줄, 웹훅, 실패 재시도, 실행 로그 |
| 통합·API | Google/Microsoft 캘린더, 메일, Slack/Discord, Drive, S3, 회계·결제, 공개 API |
| 분석·보고 | 조직 KPI, 프로젝트, 재무, 활동, 자산, AI 품질, 내보내기 |
| 운영·보안 | 감사로그, 보존정책, 백업, 접근제어, AI 정책, 프롬프트 보안, 관리자 콘솔 |

## 3.1 범위 제외

급여 신고·부가세·법인세 등 국가별 법정 세무신고 대행

은행 계좌의 무승인 자동이체·송금

완전 자율 HR 징계·채용·해고 의사결정

사용자 동의 없는 개인 데이터 수집·외부 LLM 학습 제공

대규모 제조 BOM·MRP·MES·SCM 전문 기능

# 4. 프론트엔드 UX·디자인 시스템

| 항목 | 상세 기준 |
| --- | --- |
| 디자인 방향 | 업무도구다운 밀도와 명확성. Notion·Linear 계열의 정돈된 정보 구조에 AI 작업 패널을 결합 |
| Desktop | 1440px 기준, 좌측 내비게이션 248px, 상단바 64px, 본문 최대 1280px, 우측 Agent 패널 420px |
| Tablet | 768~1199px, 내비게이션 접힘, Agent 패널 오버레이 |
| Mobile | 360~767px, 하단 탭 5개(홈·업무·캘린더·알림·Agent), 상세는 단일 열 |
| 색상 | Primary #4F46E5, AI #7C3AED, Success #16A34A, Warning #D97706, Danger #DC2626, Neutral Slate |
| 다크모드 | 배경 #0F1115, Surface #171A21, Border #2A2F3A, 본문 #F3F4F6 |
| 타이포 | Pretendard 또는 Noto Sans KR, 본문 14px/1.5, 제목 24·20·16px, 표 13px |
| 간격 | 4px 기반: 4·8·12·16·24·32px |
| 컴포넌트 | Button, Input, Select, Combobox, DatePicker, DataTable, Kanban, Drawer, Modal, Command, Toast, EmptyState |
| 상태 | 기본·hover·focus·disabled·loading·success·warning·error·empty·permission denied를 모든 주요 컴포넌트에 정의 |
| 접근성 | 키보드 조작, 포커스 표시, 대비 4.5:1, 폼 라벨, 스크린리더 이름, 색상 외 상태 표현 |
| AI 표현 | AI 생성 콘텐츠는 보라색 아이콘·AI 라벨·근거·생성시각·검토상태를 표시 |

## 4.1 공통 화면 동작

상단 빠른 생성 버튼은 현재 권한에서 생성 가능한 업무·일정·거래·문서·결재만 표시한다.

전역 검색은 업무·프로젝트·문서·회원·일정·자산을 통합 검색하며 권한 밖 결과의 존재도 노출하지 않는다.

모든 목록은 검색·필터·정렬·열 숨김·저장된 보기·내보내기를 동일한 패턴으로 제공한다.

삭제는 기본적으로 보관/휴지통이며 영구삭제는 재인증·영향범위·보존정책을 확인한다.

오류 메시지는 문제·원인·사용자 행동·요청ID를 제공하고 저장 중 네트워크 오류는 재시도 가능해야 한다.

AI 패널은 현재 보고 있는 조직·프로젝트·문서를 컨텍스트 후보로 사용하되 사용자가 포함 범위를 확인할 수 있어야 한다.

# 5. 전체 화면 정의

총 53개 핵심 화면을 정의한다. 각 화면은 아래 명세와 함께 로딩·빈 상태·오류·권한 거부·모바일 상태를 반드시 구현한다.

## AUTH-001  로그인

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 공개 |
| 화면 구조 | 좌측 브랜드 설명, 우측 로그인 카드 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 이메일·비밀번호, Google/Microsoft SSO, 비밀번호 재설정 |
| 핵심 동작·검증 | 실패 횟수 제한, 2FA 분기, 조직 초대 링크 복귀 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AUTH-002  회원가입·초대 수락

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 공개/초대자 |
| 화면 구조 | 단계형 카드 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 기본정보, 약관, 조직 초대 확인, 프로필 설정 |
| 핵심 동작·검증 | 초대 만료·이미 가입·도메인 제한 처리 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ONB-001  조직 생성 마법사

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 조직 소유자 |
| 화면 구조 | 6단계 스테퍼 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 조직유형, 이름, 규모, 기본통화, 회계연도, 사용할 모듈, 템플릿 |
| 핵심 동작·검증 | 동아리/기업에 따라 용어·기본 메뉴·샘플 데이터 변경 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## COM-001  공통 앱 셸

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 로그인 사용자 |
| 화면 구조 | 좌측 사이드바+상단바+본문+선택적 Agent 패널 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 워크스페이스 전환, 전역검색, 빠른생성, 알림, 프로필 |
| 핵심 동작·검증 | 권한 없는 메뉴 숨김, 즐겨찾기·최근방문, 반응형 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## DASH-001  개인 홈 대시보드

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 모든 사용자 |
| 화면 구조 | 인사말/오늘 브리핑/내 업무/일정/승인/알림 카드 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 카드 재배치, 기간필터, Agent에게 후속 질문 |
| 핵심 동작·검증 | 사용자별 역할·업무·캘린더를 기준으로 콘텐츠 순서 개인화 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## DASH-002  조직 경영 대시보드

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 대표/관리자 |
| 화면 구조 | KPI 4개+추세차트+위험목록+부서현황 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 기간·부서 필터, 드릴다운, PDF/XLSX 내보내기 |
| 핵심 동작·검증 | 회계·프로젝트·인사 데이터 권한을 교차 검증 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ORG-001  조직 설정

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 소유자/관리자 |
| 화면 구조 | 탭형 설정 화면 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 기본정보, 로고, 유형, 회계연도, 통화, 시간대, 모듈, 용어사전 |
| 핵심 동작·검증 | 변경 이력, 위험 설정 재확인 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ORG-002  회원 목록

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자/인사 |
| 화면 구조 | 검색·필터 가능한 데이터테이블+우측 상세 Drawer |
| 주요 컴포넌트·기능 | 초대, 역할변경, 부서이동, 비활성화, 일괄처리 |
| 핵심 동작·검증 | 개인정보 마스킹, CSV 가져오기·내보내기 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ORG-003  조직도

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 전체/권한별 |
| 화면 구조 | 트리·카드 조직도 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 부서 생성, 리더 지정, 드래그 이동, 이력보기 |
| 핵심 동작·검증 | 겸직·기간제 소속 지원 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ORG-004  역할·권한 관리

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 소유자/관리자 |
| 화면 구조 | 역할 목록+권한 매트릭스 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 모듈·행동·데이터범위·필드 권한 설정 |
| 핵심 동작·검증 | 기본 역할 보호, 권한 시뮬레이션, 변경 승인 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## PRJ-001  프로젝트 목록

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 구성원 |
| 화면 구조 | 리스트·카드·포트폴리오 보기 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 상태·담당·기간·태그 필터, 생성, 템플릿 복제 |
| 핵심 동작·검증 | 보관 프로젝트 분리, 권한별 노출 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## PRJ-002  프로젝트 상세

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 프로젝트 참여자 |
| 화면 구조 | 헤더 KPI+탭(개요·업무·일정·파일·예산·활동) |
| 주요 컴포넌트·기능 | 목표, 멤버, 상태, 마일스톤, 위험, 공지 |
| 핵심 동작·검증 | 프로젝트 범위의 권한·예산·Agent 컨텍스트 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## TSK-001  업무 목록·테이블

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 프로젝트 참여자 |
| 화면 구조 | 고정 열과 사용자 정의 열을 가진 데이터테이블 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 정렬·필터·그룹·일괄수정·저장된 보기 |
| 핵심 동작·검증 | 서버사이드 페이지네이션, 키보드 편집 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## TSK-002  칸반 보드

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 프로젝트 참여자 |
| 화면 구조 | 상태별 열·업무 카드 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 드래그 상태변경, WIP 제한, 빠른생성 |
| 핵심 동작·검증 | 권한·완료조건·의존성 위반 시 차단 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## TSK-003  업무 상세

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 담당자/참여자 |
| 화면 구조 | 중앙 상세+우측 활동로그 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 설명, 담당, 기한, 체크리스트, 댓글, 파일, 의존성, 반복 |
| 핵심 동작·검증 | 자동저장, 멘션, 변경 이력, Agent 요약 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## TSK-004  타임라인·간트

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자 |
| 화면 구조 | 좌측 업무표+우측 시간축 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 드래그 일정변경, 의존성, 기준선, 줌 |
| 핵심 동작·검증 | 충돌·지연·임계경로 경고 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## TSK-005  업무량·자원배정

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 팀장 |
| 화면 구조 | 주/월별 인원 행·업무량 셀 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 가용시간, 과부하, 재배정, 휴가 반영 |
| 핵심 동작·검증 | 권한 있는 인력만 표시 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## CAL-001  통합 캘린더

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 모든 사용자 |
| 화면 구조 | 월·주·일·목록 보기+좌측 캘린더 필터 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 개인/조직/프로젝트 일정, 드래그, 반복, 참석, 빠른생성 |
| 핵심 동작·검증 | 빈 시간 추천, 충돌 경고, 외부 캘린더 동기화 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## CAL-002  일정·행사 상세

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 참여자 |
| 화면 구조 | 상세 Modal/페이지 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 시간, 장소, 화상링크, 참석자, 준비물, 연결업무, 자산예약 |
| 핵심 동작·검증 | 참석 응답, 변경 알림, 회의록 자동 생성 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## FIN-001  재무 대시보드

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 회계/대표 |
| 화면 구조 | 잔액·수입·지출·예산집행 KPI+추세·분류 차트 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 기간·프로젝트·계정 필터, 결산 상태 |
| 핵심 동작·검증 | 권한별 금액 마스킹, 현금주의 기본 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## FIN-002  거래·전표 목록

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 회계 |
| 화면 구조 | 데이터테이블+증빙 미리보기 Drawer |
| 주요 컴포넌트·기능 | 수입/지출 등록, 계정과목, 거래처, 증빙, 분개, 일괄업로드 |
| 핵심 동작·검증 | 중복 거래 탐지, 수정 이력, 잠금 기간 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## FIN-003  예산 편성·집행

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 회계/부서장 |
| 화면 구조 | 예산 트리+월별 그리드 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 조직·부서·프로젝트 예산, 전용·추경, 집행률 |
| 핵심 동작·검증 | 초과 경고와 승인, 버전 비교 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## FIN-004  회비·청구 관리

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 총무 |
| 화면 구조 | 회원별 납부 매트릭스+청구 목록 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 회비 규칙, 납부 기록, 면제, 미납 알림, 영수증 |
| 핵심 동작·검증 | 민감정보 최소화, 자동이체는 범위 외 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## FIN-005  정산·지출요청

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 구성원/회계 |
| 화면 구조 | 신청 폼+진행 타임라인 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 영수증 OCR, 금액·일자·상호 추출, 프로젝트 연결, 결재 |
| 핵심 동작·검증 | AI 추출값은 원본과 함께 검토 후 확정 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## FIN-006  결산·재무보고

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 회계/대표 |
| 화면 구조 | 기간 선택+마감 체크리스트+보고서 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 수지, 예산대비, 계정별 원장, 미증빙, 미결정산, 잠금 |
| 핵심 동작·검증 | CSV/XLSX/PDF 내보내기, 재오픈 승인 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AST-001  자산·재고 목록

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 자산담당/구성원 |
| 화면 구조 | 카드·표 보기+상태 필터 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 자산번호, 분류, 위치, 책임자, 수량, 상태, QR |
| 핵심 동작·검증 | 일괄등록, 재고임계치 알림 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AST-002  자산 상세·이력

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 자산담당 |
| 화면 구조 | 정보+대여·점검·수리 타임라인 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 대여, 반납, 점검, 수리, 사진, 문서, 폐기 |
| 핵심 동작·검증 | 분실·파손 보고와 승인 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AST-003  공간·장비 예약

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 구성원 |
| 화면 구조 | 가용시간 캘린더+자원 필터 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 예약, 반복, 승인, 체크인, 취소 |
| 핵심 동작·검증 | 일정과 양방향 연결, 중복 차단 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## HR-001  구성원 프로필

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 본인/인사 |
| 화면 구조 | 프로필 헤더+탭 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 연락처, 소속·직책 이력, 역량, 문서, 활동, 장비 |
| 핵심 동작·검증 | 필드별 공개 범위와 본인 수정 승인 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## HR-002  근태·활동 기록

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 인사/구성원 |
| 화면 구조 | 월 달력+기록표 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 출석, 근무, 활동시간, 수정요청, 승인 |
| 핵심 동작·검증 | 동아리는 활동참여, 기업은 근태 용어 사용 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## HR-003  휴가·부재

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 인사/구성원 |
| 화면 구조 | 잔여일수 카드+팀 캘린더+신청목록 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 유형, 기간, 사유, 결재, 업무대행 |
| 핵심 동작·검증 | 캘린더·업무량에 자동 반영 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## HR-004  모집·온보딩

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 인사/운영진 |
| 화면 구조 | 모집 파이프라인+지원자 상세 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 공고, 지원서, 평가, 합격, 계정초대, 온보딩 체크리스트 |
| 핵심 동작·검증 | 지원자 개인정보 보존기간 적용 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## DOC-001  문서·지식 홈

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 전체/권한별 |
| 화면 구조 | 공간 트리+최근문서+검색 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 폴더, 태그, 즐겨찾기, 템플릿, 권한, 가져오기 |
| 핵심 동작·검증 | 문서·첨부 통합검색, 보관/복원 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## DOC-002  문서 편집기

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 작성자/협업자 |
| 화면 구조 | 블록 에디터+목차+댓글+버전 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 텍스트, 표, 체크리스트, 파일, 멘션, 링크, 공동편집 |
| 핵심 동작·검증 | 자동저장, 충돌 방지, 공개범위, AI 작성 표시 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## DOC-003  회의록

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 회의 참여자 |
| 화면 구조 | 회의정보+안건+결정+후속업무 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 녹취/메모 가져오기, 요약, 담당·기한 추출 |
| 핵심 동작·검증 | 업무 생성 전 확인, 원문 근거 링크 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## HND-001  인수인계 센터

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 전·후임/관리자 |
| 화면 구조 | 인계 패키지 목록+완료율+기한 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 직책/프로젝트 범위, 핵심문서, 반복업무, 계정·자산, 주의사항 |
| 핵심 동작·검증 | 민감정보 제외, 확인 질문, 양측 전자확인 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## APR-001  승인함

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 결재 사용자 |
| 화면 구조 | 받은·보낸·참조·완료 탭+목록 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 승인, 반려, 보류, 위임, 일괄승인, 의견 |
| 핵심 동작·검증 | 금액·민감도에 따른 추가 인증 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## APR-002  결재 양식·선 관리

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자 |
| 화면 구조 | 양식 빌더+결재선 규칙 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 필드, 조건부 결재선, 합의, 병렬/순차, SLA |
| 핵심 동작·검증 | 버전 관리, 사용 중 양식 삭제 금지 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AI-001  개인 Agent 홈·채팅

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 모든 사용자 |
| 화면 구조 | 대화목록+중앙 채팅+우측 근거/실행 패널 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 질문, 파일첨부, 조직검색, 대화 이어가기, 명령 실행 |
| 핵심 동작·검증 | 권한 필터 선적용, 근거 표시, 실행 전 미리보기 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AI-002  오늘의 AI 브리핑

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 모든 사용자 |
| 화면 구조 | 우선순위 카드·일정·위험·추천 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 브리핑 수정, 완료, 미루기, 근거 확인 |
| 핵심 동작·검증 | 개인 일정·업무·역할·조직 공지를 결합 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AI-003  Agent 기억·개인화 설정

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 본인 |
| 화면 구조 | 기억 목록+선호·연결데이터 설정 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 장기기억 조회·수정·삭제, 말투, 알림, 근무시간, 자동화 범위 |
| 핵심 동작·검증 | 민감정보 기억 금지, 출처·생성일 표시 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AI-004  Agent 실행 확인

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 실행 권한자 |
| 화면 구조 | 변경 전/후 비교+영향범위+승인 버튼 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 도구, 대상, 입력값, 권한, 되돌리기, 예상비용 |
| 핵심 동작·검증 | 고위험 액션은 2차 승인·재인증 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AI-005  Agent 템플릿·역할 설정

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자/사용자 |
| 화면 구조 | 템플릿 갤러리+설정 Drawer |
| 주요 컴포넌트·기능 | 회장·총무·PM·회계·인사 Agent, 도구·지식·프롬프트 설정 |
| 핵심 동작·검증 | 조직 정책이 개인 설정보다 우선 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AUT-001  자동화 빌더

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자/권한자 |
| 화면 구조 | 트리거-조건-액션 캔버스+테스트 패널 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 일정/데이터변경/웹훅 트리거, 분기, 승인, Agent 액션 |
| 핵심 동작·검증 | 초안·게시 버전, 샌드박스 테스트 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## AUT-002  자동화 실행 로그

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자 |
| 화면 구조 | 상태·기간·워크플로 필터 테이블 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 입력, 단계별 결과, 실패, 재시도, 취소 |
| 핵심 동작·검증 | 민감값 마스킹, 상관관계 ID |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## INT-001  연동 센터

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자/개인 |
| 화면 구조 | 연동 카드+상태+설정 |
| 주요 컴포넌트·기능 | Google Calendar, Microsoft, Slack, Discord, Drive, S3, Webhook, API Key |
| 핵심 동작·검증 | OAuth 범위 표시, 연결 테스트, 토큰 폐기 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ANL-001  분석·보고서

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 대표/관리자 |
| 화면 구조 | 보고서 카탈로그+필터+시각화 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 저장된 보고서, 예약 발송, 내보내기, 드릴다운 |
| 핵심 동작·검증 | 정의·산식·갱신시각 표시 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## NOT-001  알림 센터

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 모든 사용자 |
| 화면 구조 | 읽지 않음/업무/승인/시스템 탭 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 읽음, 보관, 관련화면 이동, 구독설정 |
| 핵심 동작·검증 | 웹·이메일·푸시 채널별 정책 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ADM-001  조직 관리자 콘솔

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자 |
| 화면 구조 | 설정 내비게이션+상태 카드 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 모듈, 사용자, 저장공간, 사용량, 장애, 공지 |
| 핵심 동작·검증 | 위험 작업 재인증 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ADM-002  감사 로그

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 감사자/관리자 |
| 화면 구조 | 불변 이벤트 테이블+상세 Drawer |
| 주요 컴포넌트·기능 | 사용자, 대상, 행동, 전후값, IP, 기기, 요청ID, AI여부 |
| 핵심 동작·검증 | 수정 불가, 보존·내보내기 권한 분리 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ADM-003  AI 정책·모델 관리

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 관리자 |
| 화면 구조 | 정책 탭+모델 라우팅 표 |
| 주요 컴포넌트·기능 | OpenRouter·로컬 LLM, 모델 허용목록, 데이터등급, 비용한도, 도구 권한 |
| 핵심 동작·검증 | 장애시 폴백, 프롬프트 버전, 평가 통과 후 배포 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ADM-004  데이터 보존·내보내기

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 소유자/관리자 |
| 화면 구조 | 보존정책+내보내기 작업 목록 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 모듈별 보존기간, 삭제, 법적보존, 전체 백업, 탈퇴자 처리 |
| 핵심 동작·검증 | 비동기 작업, 암호화 파일, 만료 링크 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

## ADM-005  요금제·사용량

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 소유자 |
| 화면 구조 | 요금제 카드+사용량 차트+청구내역 |
| 주요 컴포넌트·기능 | 좌석, 저장공간, AI 토큰, 자동화 실행, 결제수단 |
| 핵심 동작·검증 | 동아리 무료/교육 요금제와 기업 요금제 분리 |
| 공통 수용기준 | URL 직접 접근에서도 서버 권한을 검증하고, 저장·실패·빈 상태·모바일·키보드 동작을 제공하며 중요 변경은 감사로그에 남긴다. |

# 6. 핵심 업무 흐름

## 신규 조직 시작

가입→조직유형 선택→템플릿 적용→회원 초대→역할 설정→첫 프로젝트·예산 생성→Agent 초기 브리핑

## 행사 운영

행사 생성→템플릿 업무 생성→담당 배정→자산·공간 예약→공지→참석 조사→당일 체크→회의록·정산→결과보고

## 지출·정산

영수증 업로드→OCR 추출→프로젝트·예산 추천→사용자 확인→결재→회계 검토→지급상태→원장·예산 반영

## 인수인계

직책 종료 예정 감지→인계 패키지 생성→Agent가 자료 수집→전임 보완→후임 질문→관리자 확인→권한·자산 이전→완료

## AI 업무 실행

사용자 요청→권한·정책 평가→검색·계획→실행 미리보기→사용자/결재 승인→도구 실행→결과 검증→감사로그·되돌리기

## 퇴임·탈퇴

종료 요청→미완료 업무·자산·문서 확인→인수인계→권한 회수→세션 종료→개인정보 보존·삭제 정책 실행

# 7. 시스템 기능 요구사항

세부 요구사항 전체는 동봉된 요구사항 추적표 XLSX에서 관리한다. 본문에는 카테고리와 완료 기준을 제시한다.

| 코드 | 분류 | 건수 |
| --- | --- | --- |
| SFR | 시스템 기능 요구사항 | 30 |
| SIR | 인터페이스 요구사항 | 8 |
| PER | 성능 요구사항 | 7 |
| DAR | 데이터 요구사항 | 9 |
| TER | 테스트 요구사항 | 10 |
| SER | 보안 요구사항 | 5 |

## 7.1 시스템 기능 요구사항 요약

| ID | 명칭 | 우선순위 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SFR-001 | 멀티테넌트 조직 관리 | Must | 두 조직에 가입한 사용자가 전환할 수 있고 A조직 요청으로 B조직 데이터가 반환되지 않는다. |
| SFR-002 | 조직 유형별 템플릿 | Must | 동아리 선택 시 회비·활동·임원 용어가, 기업 선택 시 부서·근태·회계 용어가 적용된다. |
| SFR-003 | 회원·초대·상태 관리 | Must | 초대 만료·중복·회수·재발송과 탈퇴 즉시 세션·권한 회수가 동작한다. |
| SFR-004 | 역할·권한 관리 | Must | 일반 회원은 전체 회계 내역을 볼 수 없고 총무는 회계 범위 내에서만 수정 가능하다. |
| SFR-005 | 개인 대시보드 | Must | 서로 다른 역할 계정에서 표시 카드와 데이터가 다르며 카드 순서가 재로그인 후 유지된다. |
| SFR-006 | 조직 대시보드 | Should | KPI에서 원천 목록으로 드릴다운되고 산식·갱신시각이 표시된다. |
| SFR-007 | 프로젝트 관리 | Must | 프로젝트 생성부터 완료·보관까지 상태전이가 기록되고 참여자 권한이 적용된다. |
| SFR-008 | 업무 관리 | Must | 필수 완료조건과 의존성이 충족되지 않으면 완료가 차단되고 변경 이력이 남는다. |
| SFR-009 | 통합 캘린더 | Must | 개인과 조직 일정을 필터링할 수 있고 중복 일정 생성 시 경고한다. |
| SFR-010 | 거래·회계 관리 | Must | 거래 합계와 원장·보고서가 일치하고 마감기간 수정은 재오픈 승인 없이는 불가하다. |
| SFR-011 | 예산 관리 | Must | 승인 예산 대비 거래 반영 집행률이 자동 계산되고 초과 시 정책대로 차단/경고된다. |
| SFR-012 | 회비·청구 관리 | Should | 회원별 납부 상태와 기간 합계가 정확하고 일반 회원은 본인 내역만 본다. |
| SFR-013 | 정산·증빙 관리 | Must | OCR 값은 원본과 함께 검토되며 승인 전 회계원장에 확정 반영되지 않는다. |
| SFR-014 | 자산·재고 관리 | Should | 자산별 현재상태와 전체 이력이 일치하고 재고 임계치 알림이 발생한다. |
| SFR-015 | 자원 예약 | Should | 같은 자원·시간의 확정 예약이 중복 생성되지 않는다. |
| SFR-016 | 인사·활동 관리 | Should | 조직 유형별 용어가 적용되고 필드별 개인정보 공개범위를 준수한다. |
| SFR-017 | 문서·지식 관리 | Must | 자동저장·버전 복원과 권한 기반 검색이 동작한다. |
| SFR-018 | 회의록·후속업무 | Must | 원문 근거와 생성 항목을 확인한 뒤 선택한 후속업무만 생성된다. |
| SFR-019 | 인수인계 관리 | Must | 민감정보가 자동 제외되고 필수 체크 완료 전 인계 완료가 불가하다. |
| SFR-020 | 전자결재 | Must | 결재선 규칙에 따라 다음 단계가 결정되고 모든 결정이 감사로그에 남는다. |
| SFR-021 | 개인화 AI 대화 | Must | 동일 질문도 권한·역할에 따라 답변이 다르고 근거 없는 답변은 불확실성을 표시한다. |
| SFR-022 | AI 개인 브리핑 | Must | 브리핑 항목은 원천 데이터와 연결되고 사용자 피드백이 다음 정렬에 반영된다. |
| SFR-023 | AI 기억·옵시디언형 개인화 | Must | 사용자 삭제가 즉시 검색·응답에서 제외되고 민감정보는 정책에 따라 기억 저장이 거부된다. |
| SFR-024 | AI 도구 실행 | Must | 무승인 고위험 실행이 불가하고 실행 전후값·승인자·결과가 기록된다. |
| SFR-025 | AI 모델 라우팅 | Must | 기밀 데이터는 정책상 외부 모델 전송이 차단되고 장애 시 허용된 대체 모델로 전환된다. |
| SFR-026 | 자동화 빌더 | Should | 게시 전 샌드박스 테스트가 가능하고 실패 단계부터 재시도할 수 있다. |
| SFR-027 | 알림·구독 | Must | 동일 이벤트 중복 알림이 방지되고 링크가 권한 검증 후 대상 화면으로 이동한다. |
| SFR-028 | 분석·보고서 | Should | 보고서에 산식·기준시점·갱신시각이 표시되고 원천 합계와 일치한다. |
| SFR-029 | 감사로그 | Must | 일반 관리자가 로그를 수정·삭제할 수 없고 검색·내보내기 권한이 분리된다. |
| SFR-030 | 데이터 내보내기·삭제 | Must | 비동기 작업 상태·실패 사유·만료 다운로드가 제공되고 삭제 후 재검색되지 않는다. |

## 7.2 인터페이스 요구사항 요약

| ID | 명칭 | 우선순위 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIR-001 | Google Calendar 양방향 연동 | Must | 중복 이벤트가 생성되지 않고 충돌 정책·연결해제 후 데이터 처리 정책이 적용된다. |
| SIR-002 | Microsoft Calendar 연동 | Should | 공급자별 차이가 도메인 모델에 노출되지 않는다. |
| SIR-003 | 메신저 연동 | Should | 채널별 연결테스트·권한범위·실패재시도가 제공된다. |
| SIR-004 | 파일 저장소 연동 | Should | 접근권한 없는 파일은 검색·AI 인덱싱에서 제외된다. |
| SIR-005 | OpenRouter API 연동 | Must | 모델별 사용량·비용·지연·요청ID가 기록되고 키가 클라이언트에 노출되지 않는다. |
| SIR-006 | 로컬 LLM 연동 | Must | 로컬 엔드포인트 장애가 표시되고 외부 폴백 여부는 정책을 따른다. |
| SIR-007 | 공개 REST API | Should | OpenAPI 문서와 샘플, 오류코드, 샌드박스가 제공된다. |
| SIR-008 | Webhook | Should | 서명검증 샘플과 지수 백오프·dead letter가 제공된다. |

## 7.3 성능 요구사항 요약

| ID | 명칭 | 우선순위 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PER-001 | 일반 API 응답 | Must | 운영 유사 부하에서 기준을 충족하고 초과 API 목록을 제출한다. |
| PER-002 | AI 스트리밍 응답 | Must | 모델·질문유형별 TTFT·총지연을 측정한다. |
| PER-003 | 검색 성능 | Must | 권한 필터 포함 부하테스트 결과를 제출한다. |
| PER-004 | 동시 사용자 | Should | 부하 시나리오·자원 사용량·병목을 문서화한다. |
| PER-005 | 가용성 | Must | 가용성 산식·제외조건·월간 리포트를 제공한다. |
| PER-006 | 대용량 내보내기 | Should | 웹 요청 타임아웃 없이 작업이 완료되고 권한이 재검증된다. |
| PER-007 | 백업·복구 | Must | 최근 복구훈련에서 목표 충족 증적을 제출한다. |

## 7.4 데이터 요구사항 요약

| ID | 명칭 | 우선순위 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAR-001 | 테넌트 데이터 격리 | Must | 자동화된 cross-tenant 침투 테스트가 100% 차단된다. |
| DAR-002 | 표준 코드·용어 사전 | Should | 용어 변경 전후에도 과거 데이터 조회·보고가 가능하다. |
| DAR-003 | 데이터 품질 규칙 | Must | 오류 행·사유·수정방법을 파일로 제공하고 오류 데이터는 확정 저장하지 않는다. |
| DAR-004 | 개인정보 분류 | Must | 민감 필드가 권한·내보내기·로그·AI 요청에서 동일하게 통제된다. |
| DAR-005 | 문서 색인 | Must | 권한이 철회된 문서가 신규 AI 답변에 인용되지 않는다. |
| DAR-006 | AI 기억 데이터 | Must | 수정·삭제·전체 초기화가 가능하고 삭제 후 응답에서 사용되지 않는다. |
| DAR-007 | 감사 데이터 불변성 | Must | 무결성 검증 보고서로 누락·변조 여부를 확인할 수 있다. |
| DAR-008 | 보존·삭제 | Must | 보존 정책 실행 결과와 예외 사유가 감사 로그에 남는다. |
| DAR-009 | 가져오기·마이그레이션 | Should | 실패한 가져오기가 부분 확정되지 않으며 재실행 가능하다. |

## 7.5 시험 요구사항 요약

| ID | 명칭 | 우선순위 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TER-001 | 기능 단위테스트 | Must | 핵심 모듈 라인 커버리지 80% 이상과 주요 분기 테스트를 제출한다. |
| TER-002 | API 통합테스트 | Must | Must 요구사항 API 시나리오 100% 자동화한다. |
| TER-003 | E2E 사용자 여정 | Must | 브라우저 3종에서 핵심 여정이 통과한다. |
| TER-004 | 권한·테넌트 테스트 | Must | 금지 케이스 100% 차단, 우회 취약점 0건이다. |
| TER-005 | AI 정답·근거 평가 | Must | 종합 정확도 85% 이상, 근거 제시 95% 이상, 권한 위반 0건이다. |
| TER-006 | AI 도구 안전성 | Must | 고위험 무승인 실행 0건, 중복 실행 0건이다. |
| TER-007 | 성능·부하 테스트 | Must | PER 기준 충족 또는 병목·개선계획이 승인된다. |
| TER-008 | 백업·복구 테스트 | Must | RPO/RTO 충족과 데이터 정합성 검증 결과를 제출한다. |
| TER-009 | 사용성·접근성 테스트 | Should | 핵심 과업 성공률 85% 이상, 중대 접근성 오류 0건이다. |
| TER-010 | 회귀·배포 게이트 | Must | 게이트 실패 시 운영 배포가 차단된다. |

## 7.6 보안 요구사항 요약

| ID | 명칭 | 우선순위 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SER-001 | 인증·세션 보안 | Must | 탈퇴·비밀번호 변경·관리자 회수 후 기존 세션이 무효화된다. |
| SER-002 | 암호화·비밀관리 | Must | 저장소·백업·전송 구간의 암호화 설정 증적을 제출한다. |
| SER-003 | 파일 보안 | Must | 악성 테스트 파일이 다운로드·색인되지 않는다. |
| SER-004 | 프롬프트 인젝션 방어 | Must | 악성 문서가 권한확대·비밀노출·임의도구 실행을 유발하지 않는다. |
| SER-005 | 보안 감사 | Must | 중대·높음 취약점은 운영 배포 전 해결한다. |

# 8. 데이터 모델

| 엔터티 | 목적 | 핵심 필드 |
| --- | --- | --- |
| Tenant | 테넌트 격리 단위 | id, name, type, status, plan_id, timezone, currency |
| Organization | 조직 프로필 | tenant_id, name, fiscal_year_start, terminology_profile |
| User | 플랫폼 사용자 | id, email, name, locale, timezone, auth_status |
| Membership | 조직 소속 | user_id, org_id, status, joined_at, left_at |
| Department | 부서/팀 | org_id, parent_id, leader_id, active_period |
| Role/Permission | 권한 정책 | role_id, resource, action, scope, field_mask |
| Project | 프로젝트 | owner, status, dates, budget, visibility |
| Task | 업무 | project, assignee, status, priority, due_at, recurrence |
| Event | 일정·행사 | calendar, times, attendees, resource_reservations |
| Transaction | 수입·지출 | account, amount, date, counterparty, evidence, approval |
| Budget | 예산 | period, org_unit, project, category, version, amount |
| Dues/Invoice | 회비·청구 | payer, rule, amount, due_at, payment_status |
| Asset | 자산·재고 | asset_no, type, quantity, status, location, custodian |
| Reservation | 예약 | resource, requester, start_at, end_at, status |
| Attendance/Leave | 근태·부재 | member, type, period, approval, source |
| Document | 문서 | space, title, content_ref, version, owner, visibility |
| FileObject | 첨부파일 | storage_key, checksum, mime, size, malware_status |
| Meeting/Handover | 회의·인수인계 | participants, source_docs, decisions, checklist, confirmations |
| Approval | 전자결재 | form, requester, steps, current_step, status, due_at |
| Notification | 알림 | recipient, type, channel, read_at, related_resource |
| AgentProfile | 개인 Agent 설정 | user, role_context, preferences, model_policy, tool_scope |
| AgentMemory | 명시적 기억 | owner, content, source, sensitivity, expires_at |
| AIConversation | AI 대화 | user, org, project, messages, citations, cost |
| AgentAction | 도구 실행 | tool, input, preview, approval, result, rollback_ref |
| Workflow | 자동화 정의 | trigger, conditions, actions, version, status |
| Integration | 외부연동 | provider, scopes, token_ref, owner, health |
| AuditEvent | 감사 이벤트 | actor, action, resource, before, after, request_id, created_at |

## 8.1 공통 데이터 규칙

모든 레코드는 id, tenant_id, created_at/by, updated_at/by, version을 기본으로 가진다.

금액은 정수 최소화폐단위 또는 정확한 decimal을 사용하며 float를 사용하지 않는다.

시간은 UTC 저장, 사용자·조직 시간대로 표시하고 반복일정은 timezone을 보존한다.

삭제는 soft delete와 보존정책을 기본으로 하며 감사로그와 회계 마감 데이터는 별도 정책을 따른다.

동시 수정은 optimistic locking으로 충돌을 감지한다.

검색 인덱스는 원천 데이터보다 권한·삭제 반영이 늦어지지 않도록 이벤트 기반으로 동기화한다.

# 9. 기술 아키텍처

| 계층 | 기술·원칙 |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js App Router + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + TanStack Query/Table + Zod |
| Backend | FastAPI + Python + SQLAlchemy 2 + Alembic + Pydantic, 도메인 모듈형 모놀리스로 시작 |
| Database | PostgreSQL, 모든 주요 테이블 tenant_id 포함, Row Level Security 또는 동등한 정책 |
| AI Search | PostgreSQL pgvector 또는 독립 벡터DB, 권한 메타데이터 필터 선적용 |
| AI Gateway | Provider Adapter: OpenRouter + 로컬 Ollama/llama.cpp + 선택형 상용모델, 모델 라우팅·폴백 |
| Object Storage | S3 호환 저장소, presigned URL, 암호화, 바이러스 검사 |
| Queue/Cache | Redis + 비동기 작업자, OCR·색인·보고서·알림·자동화 실행 |
| Auth | OIDC/OAuth2, 이메일 로그인, JWT/세션, MFA, 조직 초대, SSO 확장 |
| Observability | 구조화 로그, OpenTelemetry, 메트릭, 트레이스, 에러 추적, AI 비용·지연·품질 |
| Deployment | Docker, 개발/검증/운영 분리, CI/CD, IaC, 무중단 마이그레이션 |
| API 원칙 | REST /api/v1, OpenAPI, idempotency key, cursor pagination, request_id, webhook 서명 |
| 코드 품질 | 모듈 경계, DTO/도메인/저장소 분리, lint/typecheck/test, ADR 기록 |

## 9.1 API 그룹

| 경로 | 기능 |
| --- | --- |
| /auth | login, logout, refresh, oauth, mfa, password-reset |
| /tenants | create, update, modules, usage, export |
| /members | invite, list, profile, roles, departments, deactivate |
| /permissions | roles, policies, simulate |
| /projects | projects, milestones, risks, members, budgets |
| /tasks | tasks, comments, dependencies, recurrence, views |
| /calendar | calendars, events, attendees, availability, sync |
| /finance | transactions, accounts, budgets, dues, settlements, close |
| /assets | assets, inventory, loans, maintenance, reservations |
| /hr | attendance, leave, recruitment, onboarding |
| /documents | spaces, documents, versions, comments, files, search |
| /handover | packages, checklist, confirm, archive |
| /approvals | forms, routes, requests, actions, delegation |
| /agent | chat, brief, memory, actions, approvals, feedback |
| /automations | workflows, versions, test, publish, runs, retry |
| /integrations | connections, oauth, webhooks, api-keys, health |
| /analytics | reports, definitions, export, schedules |
| /admin | audit, retention, ai-policy, feature-flags, incidents |

## 9.2 Agent 실행 파이프라인

사용자 질문·현재화면·첨부 입력 수집

인증·tenant·역할·데이터등급·모델정책 평가

질문 분류와 계획 수립

권한 필터가 포함된 RAG 검색

필요 시 허용 도구의 읽기 호출

답변·근거·확신도 생성

변경 작업은 실행 미리보기와 영향범위 생성

사용자 또는 결재 승인 후 짧은 수명의 실행토큰 발급

도구 실행·결과 검증·중복방지·가능 시 롤백정보 저장

AI 대화·근거·비용·승인·실행결과를 감사 기록

# 10. 산출물

| 영역 | 필수 산출물 |
| --- | --- |
| 분석 | 착수보고서, 사용자 인터뷰, 경쟁·대체도구 분석, 요구사항 정의서, 용어사전 |
| UX/UI | 정보구조, 사용자 흐름, 와이어프레임, 디자인시스템, 반응형 화면, 프로토타입, 접근성 체크 |
| 설계 | 아키텍처, ERD, API, 권한 매트릭스, 데이터 분류, AI Agent·RAG·도구·프롬프트 설계 |
| 개발 | 프론트엔드, 백엔드, DB 마이그레이션, 비동기 작업, 연동, 관리자 콘솔, IaC |
| AI | 모델 라우터, 권한 RAG, Agent 실행, 기억, 평가셋, 평가 자동화, 비용·품질 대시보드 |
| 시험 | 단위·통합·E2E·권한·보안·성능·AI·접근성·복구 시험 결과 |
| 운영 | 배포절차, 백업·복구, 모니터링, 장애대응, 사용자·관리자 매뉴얼, 교육자료 |
| 인수 | 전체 소스, 의존성 잠금파일, 환경변수 명세, 샘플데이터, 계정·키 이전 목록, 최종보고서 |

# 11. 일정·검수 게이트

| 단계 | 기간 | 수행내용 | 완료 게이트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 발견·정의 | 1~4주 | 사용자 조사, 범위·용어·KPI·요구사항 확정 | 요구사항 베이스라인 승인 |
| 2. UX·아키텍처 | 5~8주 | IA, 전체 화면, 디자인시스템, ERD, API, 권한, AI 설계 | 프로토타입·설계 리뷰 통과 |
| 3. 플랫폼 코어 | 9~14주 | 인증, 멀티테넌시, 회원, 권한, 공통 셸, 알림, 감사 | 테넌트·권한 테스트 통과 |
| 4. 운영 모듈 | 15~22주 | 프로젝트, 일정, 문서, 인수인계, 승인, 자산, 인사 | 모듈 통합 시연 통과 |
| 5. 재무·보고 | 23~27주 | 거래, 예산, 회비, 정산, 결산, 분석 | 회계 정합성 테스트 통과 |
| 6. AI·자동화 | 28~32주 | RAG, 개인화, 기억, Agent 도구, 모델 라우팅, 자동화 | AI 평가·안전성 기준 통과 |
| 7. 통합·파일럿 | 33~35주 | 외부 연동, 데이터 이전, 파일럿 3개 조직, 개선 | 사용성·성능·보안 기준 통과 |
| 8. 배포·인수 | 36주 | 운영 배포, 교육, 문서, 소스·계정 인수 | 최종 검수 |
| 9. 안정화 | 37~48주 | 하자보수, 사용량·품질 모니터링, 우선 개선 | 안정화 종료 승인 |

# 12. 최종 검수 기준

Must 요구사항 100%, Should 요구사항 90% 이상 구현 및 승인된 이월목록 제출

핵심 E2E 여정과 권한·테넌트 격리 테스트 100% 통과

AI 정확도 85% 이상, 근거 제시 95% 이상, 권한 위반·무승인 고위험 실행 0건

중대·높음 보안 취약점 0건

회계 보고서·원장·거래·예산 합계 정합성 100%

RPO/RTO 복구훈련과 운영 모니터링 증적 제출

전체 소스·환경·키·계정·문서·라이선스·데이터 이전 완료

# 13. 위험 및 대응

| 위험 | 영향 | 대응 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 범위 과대 | 모든 ERP 기능을 동시에 개발하면 일정·품질이 무너짐 | 모듈형 전체 설계는 유지하되 단계별 릴리스와 완료 게이트 적용 | 상 |
| AI 환각·오실행 | 잘못된 답변·금전·권한 변경 위험 | 근거 필수, 권한 선필터, 실행 미리보기, 승인, 도구 allowlist, 롤백 | 상 |
| 동아리 결제의사 낮음 | 무료 도구 대비 유료전환 어려움 | 교육 무료 요금제+조직 인수인계·회비·Agent를 핵심 가치로 검증 | 상 |
| 데이터 분산·품질 | 기존 메신저·문서·시트가 불완전 | 가져오기 매핑·품질리포트·출처·수동승인 제공 | 중 |
| 권한 복잡성 | 조직마다 역할이 다름 | 기본 템플릿+세부 정책+권한 시뮬레이션+자동 테스트 | 상 |
| LLM 비용·장애 | 사용량 증가·공급자 장애 | 모델 라우팅, 캐시, 쿼터, 로컬 모델, 폴백, 비용 대시보드 | 중 |
| 개인정보 | 회원·지원자·회계 정보 노출 | 최소수집, 필드권한, 마스킹, 보존정책, AI 데이터등급 | 상 |

# 14. 완료의 정의

완료 판정 화면만 있거나 AI가 답변만 하는 상태는 완료가 아니다. 사용자가 실제 조직에서 데이터를 입력하고, 권한에 맞게 업무를 수행하며, AI의 근거와 실행을 검토하고, 오류·감사·백업·보안·운영까지 검증된 상태를 최종 완료로 본다.